Zápis

z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 25. 1. 2011

na obecním úřadě v Horních Ředicích

Přítomni:  viz prezenční listina

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce svazku

VH jmenuje předsedajícím Mgr. Ladislava Effenberka, zapisovatelkou Lenku Kšádovou.

Program:

1.   Kontrola plnění usnesení z poslední valné hromady.

- Schválení rozpočtu DSOH na rok 2011.

- Přípravy výběrového řízení na zpracovatele dokumentace pro stavební povolení.

- Výběr managementu projektu.

- Projednání žádosti ZŠ Ostřetín.

- Různé.

- Závěr.

ad 1)

Předseda svazku zahájil jednání valné hromady. Provedl kontrolu plnění usnesení z valné hromady, která se konala 7.12.2010. Usnesení č. 10 až 13 byla splněna. Ke zprávě nebyly připomínky, starostové vzali zprávu na vědomí.

ad 2)

Návrh rozpočtu DSOH na rok 2011 byl obcím zaslán elektronicky ke zveřejnění na úřední desky. Byl projednán na valné hromadě dne 7.12.2010, kde bylo schváleno rozpočtové provizorium. Valné hromadě nebyly předloženy žádné návrhy a připomínky od občanů. Valná hromada schvaluje rozpočet DSOH na rok 2011 v objemu příjmů 1 403 500,00 Kč, v objemu výdajů 2 403 500,00 Kč, financování 1 000 000,00 Kč (z výsledku hospodaření 2010).

Usnesení č. 1: valná hromada DSOH schvaluje rozpočet DSOH na rok 2011.

ad 3)

Správní rada projednala a rozhodla odeslat výzvu na výběrové řízení na provedení dokumentace pro stavební povolení projektu Sběrné dvory Holicka čtyřem uchazečům, kteří předloží své nabídky do 16.2.2011. Správní rada schválila komisi pro otevírání obálek ve složení Petr Krejcar, Miloš Vlasák, Ladislav Mlateček (náhradníci ing. Jiří Kosel, Michal Kurka, Stanislav Sýkora). Správní rada schválila komisi pro hodnocení nabídek ve složení Petr Krejcar, Miloš Vlasák, Ladislav Mlateček (náhradníci ing. Jiří Kosel, Michal Kurka, Stanislav Sýkora).

Jednání komise pro otevírání obálek, komise pro hodnocení nabídek a následné jednání správní rady se uskuteční dne 18.2.2011. Správní rada rozhodne o uzavření smlouvy

s vybraným zhotovitelem.

Správní rada schválila tuto podmínku zadavatele, která bude obsažena v zadávací dokumentaci: za nedodržení termínu předání kompletního díla dle zadávací dokumentace uhradí zhotovitel DSOH sankce ve výši 5 tis. Kč/den prodlení předání díla.

Usnesení č. 2: valná hromada DSOH bere na vědomí  postup správní rady ve věci výběrového řízení na zhotovitele dokumentace pro stavební povolení projektu Sběrné dvory Holicka. Valná hromada zároveň pověřuje správní radu další administrací výběrového řízení vč. rozhodnutí o přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.

ad 4)

Správní rada doporučila valné hromadě schválit poradcem předloženou Smlouvu o dílo

č. 2010 1244 na management projektu „Sběrné dvory Holicka“ ve  vztahu k Operačnímu programu Životní prostředí. Cena za plnění díla byla stanovena dohodou mezi smluvními stranami (DSOH a OHGS s.r.o.) ve výši 420 000,00 Kč vč. DPH. Na financování se budou podílet pouze obce, které se účastní projektu.

Usnesení č. 3: valná hromada DSOH schvaluje uzavření Smlouvy na management projektu „Sběrné dvory Holicka“ ve výši 420 000,00 Kč mezi smluvními stranami Dobrovolný svazek obcí Holicka a OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí.

ad 5)

Valná hromada projednala žádost ZŠ a MŠ Ostřetín o příspěvek na pořádání florbalového turnaje pro 1. stupeň základních škol v rámci mikroregionu. Byl předložen předběžný rozpočet ve výši 3 tis. Kč.

Usnesení č. 4: valná hromada DSOH schvaluje pro ZŠ a MŠ Ostřetín příspěvek na florbalový turnaj v roce 2011 ve výši 3 tis. Kč.

ad 6)

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro ORP možnost žádat o příspěvek na dotaci na akci Obnova kulturních památek, vypsaná dotace je ve výši 283 tis. Kč a může činit až 90 % nákladů. V prvním kole je nutné žádost odeslat do 31.3.2011, ve druhém kole do 31.5.2011. V letošním roce spravuje návrhy Milan Shejbal, zaměstnanec stavebního úřadu města Holice. O možnost čerpání dotace projevily zájem obce Ostřetín, Horní Ředice, Dolní Roveň. Správní rada doporučí uchazeče a podá informaci příští valné hromadě.

Předseda svazku požádal starosty, aby oslovili ve svých obcích podnikatele, zemědělce a neziskové organizace, a dodali MAS Holicko jejich kontakty. S těmito potencionálními zájemci se uskuteční setkání – v Dolní Rovni a Ostřetíně.

Starostka Jaroslava Píšová navrhla předložit MAS Holicko projekt v rámci cyklotras mikroregionu  - vybudování odpočinkových míst a doprovodných zařízení včetně kontrol doznačení  cyklotras. Návrh je paní starostkou připraven, obce se můžou do projektu připojit. Starostové prověří, co je nutné opravit a doplnit. Na příští valné hromadě bude předložen  návrh projektu a poté bude předložena žádost o dotaci.

Termín pro podání l. výzvy je březen, 2. výzvy je září.

Poradce informoval o možnosti aktualizace Stanov DSOH. Jednalo by se o rozšíření správní rady. Příští valné hromadě předloží návrh znění a poté bude předložen do zastupitelstev obcí.

Dále informoval o možnosti získání dotace v rámci POV typu opravy památek, práce s mládeží … Termín podání žádosti je do 15. února, dotaci lze získat až do výše 70 % nákladů.

Poradce předal starostům na minulé valné hromadě Plán činnosti DSOH na rok 2011. Starostové neměli připomínky.

Usnesení č. 5: valná hromada DSOH schvaluje Plán činnosti DSOH na rok 2011.

Dny Holicka se uskuteční poslední víkend v červnu 2011. Předseda svazku požádal starosty o spolupráci. Dále informoval, že ředitelem Kulturního domu Holice byl od 1.2. 2011 jmenován ing. Vladimír Faltys.

Místopředseda svazku, starosta Kurka, informoval starosty o projektu Protipovodňových opatření na Ředičském potoce, kterého se účastní Dolní Ředice a Holice. Svazek obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2 112 tis. Kč. Bude vypsána výzva k předložení nabídky v rámci veřejné zakázky „Holicko – přírodě blízká protipovodňová opatření a protipovodňová opatření v povodí Ředičského potoka“. Valná hromada jmenovala tříčlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, dále jmenovala tři náhradníky.

Usnesení č. 6: valná hromada DSOH schvaluje komisi pro hodnocení nabídek pro projekt Protipovodňových opatření na Ředičském potoce ve složení Mgr. Ladislav Effenberk, Michal Kurka, ing. Stanislav Zahálka, jako náhradníky jmenuje Miloše Vlasáka, Jaroslavu Píšovou, Petra Krejcara.

Firma EMPEMONT s.r.o. nabízí bezdrátové rozhlasy napojené na složky IZS, radarové měřiče rychlostí, kamerové systémy a další produkty. Každá obec, která se do projektu zapojí, si upřesní své požadavky. Termín předpokládané výzvy k předložení projektu je konec února.

Usnesení č. 7: valná hromada DSOH schvaluje podání žádosti na dotaci na protipovodňová opatření.

Dále předložil návrh zájezdů do Bruselu a Švýcarska.

3.3.2011 – „Dny malých obcí“ ve Vyškově.

Poskytne kontakt na firmu Galileo (webové stránky).

Nabízí kontakt na „malou chráněnou dílnu“ v areálu Bellinda.

Předseda svazku zjistí na správním oddělení Pardubického kraje možnost školení účetních a nových zastupitelů obcí.

Poradce svazku zjistí, zda je potřeba aktualizace Strategického plánu rozvoje Holicka.

MPSV stanovilo pro letošní rok nová pravidla pro veřejně prospěšné práce, podle nové vyhlášky se nebudou moci přijímat zaměstnanci, kteří již pro obec pracovali, to velice ztíží situaci v malých obcích. Valná hromada pověřila předsedu svazku zaslat dopis MPSV.

Usnesení č. 8: valná hromada DSOH pověřuje předsedu svazku zaslat dopis MPSV ohledně veřejně prospěšných pracích.

Starostka Píšová zopakovala z poslední valné hromady, že průjezd ve Chvojenci je pro cyklostezku připraven, nedořešené jsou pozemky na území Holice – Chvojenec. Preferuje se úsek Holice – křižovatka na Vysoké Chvojno.

Upozornila na ples Svazku Loučná, který se koná 18.3.2011.

Cyklovýlety předloží na příští valné hromadě.

ad 7)

Termín správní rady je stanoven na 18.2.2011.

Termín příští valné hromady je stanoven na 29.3.2011 v 15:00 v Chvojenci.

Valná hromada byla ukončena v 16:35.

Předsedající: Mgr. Ladislav Effenberk                ………………………………...

Zapsala: Lenka Kšádová	           …………………………………