Zápis

z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 13. 9. 2011

v Trusnově

Přítomni:  viz prezenční listina.

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce svazku, ředitelka MAS Holicko, BENEPAL.

VH jmenuje předsedajícím Mgr. Ladislava Effenberka, zapisovatelkou Lenku Kšádovou.

Program:

1.   Aktuální informace z MAS Holicko.

- Informace ke sběrným dvorům.

- Informace o protipovodňových opatřeních.

- Informace o projektu varovného systému.

- Podání žádosti do POV.

- Webové stránky DSOH.

- Výsledky hospodaření DSOH k 31.8.2011.

- Úprava rozpočtu DSOH na rok 2011.

- Různé.

- Závěr.

Předseda svazku zahájil jednání valné hromady.

ad 1)

Ředitelka MAS Holicko, o.p.s., ing. Michaela Kovářová, a Jana Červinková, zástupkyně BENEPAL, rozdaly starostům – žadatelům podaných projektů, dotazníky, které jsou zapotřebí vyplnit pro hodnocení programu Leader – MAS Holicko. Vyplněné dotazníky zašlou starostové na adresu jana.cervinkova@institutpr.eu. Vyplněné dotazníky určené pro občany předají starostové do 15. října na Městský úřad Holice, asistentce starosty.

DSOH bude připravovat druhou etapu projektu Odpočinková místa pro cykloturisty krajem Dr. Emila Holuba (s předpokládaným podáním do MAS).

ad 2)

V současné době je zpracovaná projektová dokumentace na část stavební a na technologie. Bude obesláno pět firem na zhotovitele stavební i technologické části (viz usnesení). Hodnotícími kriterii jsou: celková nabídková cena (90%), lhůta splatnosti faktur (2%) a délka záruční doby (8%). Valná hromada dojmenovala k usnesení č. 17 ze dne 21.6.2011 za členy výběrové komise na zhotovitele stavby i na technický dozor starosty Kamenický a Píšová a náhradníky starosty Svatoše a Dočekalová.

Usnesení č. 21:

- valná hromada DSOH schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele projektu Sběrné dvory Holicka (část stavba) a schvaluje odeslání výzvy k podání nabídky na zhotovitele stavby těmto firmám: firmy ABK - Pardubice, a.s., Agrostav Pardubice, akciová společnost, Stavoka Kosice, a.s., PROFISTAV Litomyšl, a.s. a Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

- valná hromada DSOH schvaluje zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele projektu Sběrné dvory Holicka (část technologie) a schvaluje odeslání výzvy k podání nabídky na dodavatele technologie těmto firmám: BRUKOV, spol. s r. o., Brasco steel spol. s r.o., MONZA CZ, s.r.o., MULTITEC Bohemia, a.s. a CTS – servis, a.s.

- jmenuje za členy výběrové komise starosty Kamenického a Píšovou

d)	jmenuje za náhradníky výběrové komise starosty Svatoše a Dočekalovou.

ad 3)

Starosta Kurka zhodnotil projekt „Holicko – přírodě blízká protipovodňová opatření a protipovodňová opatření v povodí Ředického potoka“, kterého se účastní Holice a Dolní Ředice. Dodavatelem projektu je firma ŠINDLAR s.r.o. Projekt je dokončen.

Valná hromada schvaluje Smlouvu č. 10077921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt CZ.1.02/1.3.00/10.09249 Holicko – přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Ředického potoka a pověřuje předsedu svazku jejím podpisem.

Usnesení č. 22: valná hromada DSOH schvaluje Smlouvu č. 10077921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt CZ.1.02/1.3.00/10.09249 Holicko – přírodě blízká protipovodňová opatření v povodí Ředického potoka a pověřuje předsedu svazku jejím podpisem.

ad 4)

Zástupce společnosti ENVIPARTNER s.r.o., kontaktoval firmu ŠINDLAR s.r.o., a připravuje dokumenty k podání žádosti o dotaci. Před podáním žádosti si obce, které se projektu účastní, odsouhlasí údaje obsažené v žádosti.

Smlouvu na zpracování podkladů spojených s podáním žádosti o dotaci a následně s výběrovým řízením na dodavatele projektu s názvem Protipovodňová opatření pro obce mikroregionu Holicko v rámci Operačního programu Životní prostředí, podepsal se společností ENVIPARTNER s.r.o. předseda svazku dne 8.9.2011.

ad 5)

Do konce září 2011 bude podána na Pardubický kraj žádost na dotaci v roce 2012 z POV na opravy veřejných prostranství v mikroregionu Holicko (celkem 11 obcí) a na poradenské služby.

Usnesení č. 23: valná hromada DSOH schvaluje podání žádosti na dotaci z POV na rok 2012 na opravy veřejných prostranství a na poradenské služby.

ad 6)

V současné době jsou webové stránky provozovány pod městem Holice (firmou PRIMA-WEB.CZ).

Náhled nových stránek bude zaslán starostům k vyjádření. Konečná podoba webových stránek bude řešena na dalších jednáních.

ad 7)

Starostům bylo s pozvánkou zasláno Čerpání rozpočtu DSOH k 31.8.2011. K předložené zprávě nebyly připomínky.

Usnesení č. 24: valná hromada DSOH schvaluje Čerpání rozpočtu DSOH k 31.8.2011.

ad 8)

Bylo schváleno přijetí smlouvy PK OŽPZ na poradenské služby na rok 2011 ve výši 75 tis. Kč a na veřejná prostranství v obcích mikroregionu na 400 tis. Kč. Třetí rozpočtovou změnou bude o tyto částky v příjmech a ve výdajích rozpočet upraven.

Usnesení č. 25

- valná hromada DSOH schvaluje Smlouvu OŽPZ/11/40920 o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtových prostředků PK na akci Poradenské služby pro DSOH ve výši 75 tis. Kč

- valná hromada DSOH schvaluje Smlouvu OŽPZ/11/40942 o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtových prostředků PK na akci Veřejná prostranství v obcích mikroregionu ve výši 400 000,00 Kč

- valná hromada  DSOH schvaluje třetí rozpočtovou změnu.

ad 9)

Starosta Krejcar pozval starosty na závody historických kol, které se uskuteční 17.9.2011 ve Velinách.

Starostka Dočekalová pozvala starosty na sraz rodáků obce Radhošť, které se uskuteční dne

24.9.2011.

ad 10)

V závěru bylo poděkováno starostce Trusnova za zajištění valné hromady včetně občerstvení.

Termín správní rady je stanoven na 25.10.2011 ve 14:00 v Radhošti.

Termín příští valné hromady je stanoven na 25.10. 2011 v 15:00 v Radhošti.

Valná hromada byla ukončena v 16:10.

Předsedající: Mgr. Ladislav Effenberk                ………………………………...

Zapsala: Lenka Kšádová	           …………………………………