Zápis

z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 26. února 2013

na Městském úřadě v Holicích

Přítomni:  viz prezenční listina.

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce svazku.

VH jmenuje předsedajícím Mgr. Ladislava Effenberka, zapisovatelkou Lenku Kšádovou.

Program:

1.   Kontrola plnění usnesení z poslední valné hromady.

- Projekt Varovný systém.

- Projekt Sběrné dvory.

- Petice za zachování FÚ v Holicích.

- Inventarizace majetku k 31.12.2012.

- Projekt Odpočinková místa a Přístřešky.

- Projekt Cvičební stroje pro zdravý život na Holicku.

- Kalendář DSOH na rok 2014.

- Různé.

- Závěr.

ad 1)

Předseda zahájil valnou hromadu. Provedl kontrolu plnění usnesení z valné hromady konané dne 11.12.2012. Usnesení č. 19 – 22 byla splněna.

ad 2)

Mikroregion obdržel rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu  Realizace protipovodňových opatření pro DSOH - ze SFŽP ve výši 389 835,00 Kč a z Fondu soudržnosti 6 627 208,00 Kč. Zároveň obdržel tzv. registrační list akce.

Zástupci firmy ENVIPARTNER, s.r.o. (na základě uzavřené smlouvy organizátor výběrového řízení a managementu projektu) byli na dnešní valnou hromadu pozváni, nedostavili se.

Výběrovou komisi včetně náhradníků budou tvořit starostové obcí, které se zúčastní projektu.

Valná hromada rozhodla, že termín realizace projektu bude až po podpisu smlouvy o dotaci se SFŽP.

ad 3)

Starosta obce Ostřetín stále jedná o odstranění závazků občana Ostřetína (zástava na pozemku, dluh vůči VZP), které brání uzavření smlouvy se SFŽP.

Výsledkem jednání se zástupci firmy STRABAG a.s., které proběhlo v prosinci 2012 a

lednu 2013, je penalizace za nesplnění úhrady splatných faktur. Orientačně je spočítaná penalizace ve výši 131 tis. Kč.  V současné době ještě nejsou firmou odstraněny nedodělky na některých stavbách, které by měly finančně kompenzovat penalizaci (Horní Ředice, Dolní Roveň).

Poradce svazku zajistí předání provozních a bezpečnostních řádů dokončených sběrných dvorů na krajský úřad Pardubického kraje. Schválení řádů je nutné pro kolaudaci a zprovoznění sběrných dvorů.

Usnesení č. 1: valná hromada DSOH ukládá poradci svazku zajistit provozní řády do 10.3.2013 a předat je ke schválení Pardubickému kraji.

ad 4)

Starosta obce Ostřetín předal starostům tiskopis Petice k zachování FÚ v Holicích. Starostové zajistí, aby občané mohli připojit své podpisy do konce března 2013. Poté bude Petice předána příslušným úřadům.

ad 5)

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků proběhla k 31.12.2012. Starostům byla zaslána Zpráva o provedení inventarizace. Ke Zprávě nebyly připomínky a byla schválena.

Usnesení č. 2: valná hromada DSOH schvaluje Inventarizaci majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2012.

ad 6)

Odpočinková místa

SZIF neodsouhlasil změnu umístění v obci Poběžovice. Z tohoto důvodu bude nutné odpočinkové místo Poběžovice z projektu vyčlenit a bude tak i nižší dotace asi o 48 tis. Kč. Starostové rozhodli, že obec Poběžovice je vyloučena z projektu a náklady si uhradí ze svých zdrojů.

Starostové dále rozhodli, že mapky zpracované v rámci projektu budou rozděleny všem obcím mikroregionu podle počtu obyvatel.

Přístřešky na odpočinkových místech

Byla jmenována výběrová komise ve složení starostů Kurka, Vlasák, ing. Kosel. Náhradníci ve složení starostů Píšová, Vinařová, ing. Voříšek.

Na realizaci projektu budou obeslány firmy Hubáček, Hybský, Brandejský.

Zadání realizace bude takové, aby bylo uskutečněno co nejdříve. Obec Poběžovice bude řešena.

Poradce předal starostům tabulku příspěvků obcí na rok 2013. V nejbližší době budou obcím fakturovány částky – členský příspěvek, sběrné dvory – dofinancování projektu, odpočinková místa. U projektu Odpočinková místa byl v roce 2012 vybrán příspěvek, v roce 2013 bude doplacen rozdíl mezi celkovými náklady a dotací – po odečtení příspěvků obcí v roce 2012.

Podíly na Přístřešky budou řešeny až po výběru zhotovitele a výpočtu nákladů. Projekt Cvičební stroje počítá příspěvek v roce 2014, Varovný systém bude řešen na základě podpisu smlouvy a termínem realizace.

Příspěvky na dotace z POV Pardubického kraje budou řešeny po zjištění poskytnuté dotace.

ad 7)

Žádost byla v termínu podána, obhajoba proběhne dne 27.2.2013. V případě získání dotace bude projekt realizovaný v roce 2014.

ad 8)

V lednu a únoru 2013 proběhla jednání vybraných starostů s panem Hojkou a Formánkem

o jiné grafické úpravě kalendáře. Vzhledem k vysokým nákladům bylo rozhodnuto, že grafická úprava bude zachována. Starostové schválili příspěvek 20 tis. Kč.

Usnesení č. 3: valná hromada DSOH schvaluje příspěvek na kalendáře 2014 ve výši

20 tis. Kč.

ad 9)

Základní a mateřská škola Ostřetín podala žádost o příspěvek na 5. ročník turnaje ve florbalu, který se uskuteční v květnu 2013. Součástí žádosti je i rozpočet ve výši 3 tis. Kč. Paní ředitelka v žádosti poděkovala za příspěvky za předchozí roky. Starostové souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3 tis. Kč.

Usnesení č. 4: valná hromada DSOH schvaluje Základní a mateřské škole Ostřetín příspěvek na turnaj ve florbalu žáků prvního stupně základních škol ve výši 3 tis. Kč.

Předseda svazku poslal mailem starostům návrh studie dalšího postupu cyklostezky. Návrh vypracoval p. Chudý (dotační poradce firmy Abc DOTACE), který na minulé valné hromadě nabídnul pomoc na projektu cyklostezka. P. Chudý bude pozván na následující jednání svazku obcí s tím, že prioritní potřebou svazku je řešení vlastnických vztahů pro dotčené pozemky.

Valná hromada souhlasí s předběžným návrhem na úpravu postupu přípravy žádostí do POV za DSOH s cílem snížení počtu realizovaných akcí a tedy zvýšení rozsahu a podílu dotace na realizované akce.

ad 10)

V závěru bylo poděkováno předsedovi svazku za zajištění valné hromady včetně občerstvení.

Příští valná hromada se uskuteční 26.3.2013 od 15.00 h v obci Vysoké Chvojno.

Valná hromada byla ukončena v 16:50.

Předsedající: Mgr. Ladislav Effenberk                ………………………………...

Zapsala: Lenka Kšádová	           …………………………………